## Slide 1: 软件工程项目实训
任课教师：覃开洲
Mail: qkz@gzus.edu.cn

## Slide 2: 课程介绍
课程代码：SW3102
课程学时：36学时
学 分：1学分
课程性质：考查课
先 修 课：软件工程(SS3004)

## Slide 3: 任务分析
以项目驱动展开教学过程，综合运用软件开发语言、数据库、企业级开发、软件工程等课程所学知识，按照软件开发流程，通过团队合作，设计并实现一个业务逻辑合理、系统功能完整的系统或Agent 系统。

## Slide 4: 目标分析
深刻理解软件项目开发流程
综合运用软件开发能力
提升团队协作能力
项目管理能力
代码管理能力
规范文档编写

## Slide 5: 考核比例
考勤比例:10
平时成绩比例:20
考查成绩比例:70

## Slide 6: 考核标准--考勤
  课堂点名
  广州软件学院学生请假管理规定
  错误处理:当堂提出，过后不改

## Slide 7: 考核标准--平时成绩
分阶段进行考核，平时成绩是各个阶段成绩的总和
每个阶段结束，小组按要求交一份对应的交付物，以github提交为准
不能抄袭，发现抄袭者全部课程成绩评为不及格，无论抄袭者或被抄袭者

## Slide 8: 考核标准--考查成绩
工程规划 (20%)：考察目标设置、进度计划的合理性与规范性 。
技术文档 (30%)：评估需求规格、架构设计及测试报告与国家标准的契合度 。
软件产出 (30%)：考察核心业务逻辑的正确性、代码质量及系统稳定性 。
项目陈述 (20%)：通过技术汇报与现场演示效果，评估学生对业务场景的分析深度 。

## Slide 9: 项目实训进度安排
第一阶段--立项与组队
第二阶段--需求工程
第三阶段--系统设计
第四阶段--迭代开发一
第五阶段--地带开发二
第六阶段--质量保障
第七阶段--交付与结项

## Slide 10: 教学设计
周次 | 阶段 | 核心任务 (Action Items) | 学时分配 | 交付物 (Deliverables)
1-2周 | 立项与组队 | 团队组建（4-5人）、角色分配、选题（遵循 MVP 原则）、仓库初始化 | 4 | 《项目启动书》、README.md、Git 仓库地址
3-4周 | 需求工程 | 需求调研、业务逻辑提取、编写 PRD、核心页面原型设计 | 4 | 《需求规格说明书 (SRS)》、低保真原型
5-6周 | 系统设计 | 技术选型、架构模式选择（如 MVC/微服务）、数据库 E-R 图设计 | 4 | 《概要设计说明书 (HLD)》、数据库表结构
7-10周 | 迭代开发 I | 搭建基础框架、实现核心业务逻辑、数据库前后端联调 | 8 | 核心功能演示版本、Commit 提交记录
11-14周 | 迭代开发 II | 功能补全、UI/UX 优化；红线提示：第 3 周后原则上不再增新功能 | 8 | 《详细设计说明书 (DD)》、可运行软件版本
15-16周 | 质量保障 | 单元测试、集成测试、Bug 修复及回归测试 | 4 | 《测试报告》、Bug 管理清单
17-18周 | 交付与结项 | 项目部署、技术汇报准备、系统演示及最终评审 | 4 | 最终源码包、用户手册、项目总结报告

## Slide 11
谢谢